## Slide 1: Project Team Management

## Slide 2: Group discussion
Team | Group
Leadership | Management
Team và Group khác nhau như thế nào ?
Leader và Manager khác nhau như thế nào ?

## Slide 3: Group discussion
Có những cách nào (Chiến lược nào) để có được nhân sự cho dự án?

## Slide 4: Group discussion
 | Team ngồi chung chỗ (Co-located team) | Team phân tán (Distributed team)
Ưu điểm |  | 
Nhược điểm |  | 
Thảo luận ưu nhược điểm của từng hình thức team

## Slide 5: Group discussion
Phân biệt 5 mức năng lực
  Novice: Lính mới tò te
  Beginner: Mới vỡ lòng
  Competent: Làm được
  Proficient : Làm thành thạo
  Expert: Chuyên gia

## Slide 6: Group discussion
Trình độ | Các tiếp cận
Novice => Beginner | 
Beginner => Competent | 
Competent => Proficient | 
Proficient => Expert | 
SHU: tuân thủ
HA: phá cách
RI: rời xa
Delegating
Directing
Supporting
Coaching

## Slide 7: Group discussion
Trình độ | Các tiếp cận
Novice => Beginner | 
Beginner => Competent | 
Competent => Proficient | 
Proficient => Expert | 
SHU: tuân thủ
HA: phá cách
RI: rời xa
Delegating
Directing
Supporting
Coaching
SHU: tuân thủ

## Slide 8: Group discussion
Training | Coaching | Mentoring
Phân biệt các chiến lược phát triển nhân sự

## Slide 9: Group discussion
Training | Coaching | Mentoring
Trainer thường được kỳ vọng là người biết trước, biết nhiều về chủ đề mà họ đào tạo | Coach không nhất thiết phải là người đã trải qua, hay biết rõ về vấn đề của coachee | Mentor là người đi trước đã thành công, hướng dẫn lại cho người đi sau
Chương trình, kiến thức sẵn có từ bên ngoài từ trainer | Cách giải quyết và nguồn lực sẵn có bên trong người coachee | Chương trình ko có sẵn, mà phụ thuộc vào câu hỏi, vấn đề của mentee

## Slide 10: Group discussion
Giai đoạn | Đặc điểm/ Biểu hiện hành vi của thành viên
Forming | 
Storming | 
Norming | 
Performing | 
Adjourning | 

## Slide 11: Group discussion
Delegating
Directing
Supporting
Coaching
Stage | Approach | Why ?
Forming |  | 
Storming |  | 
Norming |  | 
Performing |  | 

## Slide 12: Group discussion: Tháp Maslow
5
4
3
2
1
Nhu cầu cơ bản, thể lý
Nhu cầu an toàn
Nhu cầu kết nối xã hội
Nhu cầu được ghi nhận, tôn trọng
Nhu cầu hoàn thiện
Bản thân

## Slide 13: Group discussion
Mức độ hiệu quả | Dạng quyền lực (ảnh hưởng)
Cao nhất | 
Thấp nhất | 
Gây ảnh hưởng
bằng hình phạt
Gây ảnh hưởng
bằng đạo đức, lý tưởng
Gây ảnh hưởng
bằng kiến thức, chuyên môn
Gây ảnh hưởng
bằng vị trí, địa vị
Gây ảnh hưởng
bằng phần thưởng

## Slide 14: Group discussion
Phân biệt sự khác nhau của 5 chiến lược giải quyết xung đột
  Confronting (Problem Solving, win-win)
  Forcing
  Compromising
  Smoothing
  Withdrawing

## Slide 15: Group discussion
Phân biệt sự khác nhau của các cách ra quyết định
Majority | Plurality
Unanimity | Autocratic (Dictatorship)

## Slide 16: Group discussion
Nội dung nào mới biết?
Nội dung nào cảm thấy thú vị?
Nội dung nào sẽ áp dụng vào công việc?