## Slide 1: Project Stakeholder Management

## Slide 2: Group discussion
Chia sẻ Key stakeholder trong dự án của mình, và lý do vì sao người đó lại quan trọng?

## Slide 3: Group discussion
Lợi ích lớn
(Quan tâm nhiều)
Lợi ích nhỏ
(Quan tâm ít)
Quyền lực lớn
(Ảnh hưởng cao)
Quyền lực nhỏ
(Ảnh hưởng thấp)
Thảo luận cách ứng xử, cách
quản lý 4 nhóm bên liên quan

## Slide 4: Group discussion : Identify Stakeholders
1. Có những stakeholder nào trong dự án của bạn ?
  Gợi ý: dựa vào Directions of influence, liệt kê tất cả các stakeholder trong dự án của bạn
2. Với các stakeholder trong nhóm Key Stakeholder, hãy trả lời:
  Lợi ích, mong muốn, kỳ vọng về dự án ?
  Và vai trò, mức độ ảnh hưởng của họ ?
  Các thông tin khác về mối quan tâm, sở thích khác…?
3. Các stakeholder được liệt kê ở trên sẽ nằm ở đâu trong ma trận Power – Interest?
  Gợi ý: power: quyền lực, có thể đến từ vị trí, vai trò hoặc mức độ ảnh hưởng. Interest: lợi ích hoặc mối quan tâm
  Vẽ ma trận power – interest
  Hãy đánh giá power và interest của các stakeholder trong dự án,
  Và xếp họ vào các ô tương ứng trong ma trận power – interest.

## Slide 5: Stakeholder Register Sample
ID | Bên liên quan | Phòng ban/ Bộ phận | Quyền lực Khả năng ảnh hưởng | Mức độ quan tâm | Mong muốn Kỳ vọng | Phân nhóm quản lý
Sample | Trần Duy Hưng | Phòng Chiến Lược | Lớn | Cao | Phối hợp triển khai | Quản lý chặt chẽ
Sample | Nguyễn Thị Thập | Phòng Nhân Sự | Lớn | Thấp | Không có phát sinh ảnh hưởng tới nguồn lực | Giữ hài lòng

## Slide 6: Group discussion
 | Projectized | Functional | Matrix (Strong Matrix
Ưu điểm |  |  | 
Nhược điểm |  |  | 
So sánh ưu/ nhược điểm của từng loại tổ chức

## Slide 7: Group discussion
Phân biệt sự khác nhau giữa các cơ cấu tổ chức
Strong Matrix | Balance Matrix | Weak Matrix

## Slide 8: Group discussion
Thảo luận về biểu hiện, hành vi của BLQ tương ứng với 5 level of engagement
  Nếu bạn nói chuyện với người đó, thì biểu hiện của họ sẽ ntn ?
Unaware
Resistant
Neutral
Supportive
Leading

## Slide 9: Group discussion: Lên kế hoạch Quản lý Bên liên quan
Hãy đi lần lượt với từng Key Stakeholder trong nhóm Manage Closely và trả lời các câu hỏi sau:
Mức độ tham dự hiện tại (current level of engagement) của họ đang ở đâu?
  Gợi ý: có 5 mức độ tham dự: unaware, resistant, neutral, supportive, leading
Để dự án diễn ra thuận lợi, thì mình cần đưa họ lên mức nào (desired level of engagement) ?
Lý do vì sao họ vẫn chưa ở mức đấy?
  Gợi ý: Tìm hiểu lý do vì sao họ vẫn chưa ủng hộ dự án
Có cách nào để thu hẹp khoảng cách từ trạng thái hiện tại tới trạng thái mong muốn?
  Gợi ý: có cách nào để lấy được sự ủng hộ? Nếu không ủng hộ thì làm sao cho họ trung lập? Phương án giao tiếp là gì?
Tham khảo ý kiến chuyên gia mà bạn tin tưởng và viết lại kế hoạch quản lý các bên liên quan.

## Slide 10: Stakeholder Engagement Plan
ID | Bên liên quan | Không biết | Chống đối | Trung lập | Ủng hộ | Dẫn dắt | Phương án giao tiếp | Thời điểm giao tiếp/ Tần suất giao tiếp
Sample | Anh Quang- Lãnh đạo khối CNTT |  |  | C | D |  | Trao đổi thông tin về dự án, đưa ra một số mục tiêu của dự án. Nhờ tư vấn, đóng góp ý kiến về công nghệ cho dự án. | Họp giao ban hàng tuần
Sample | Anh Bình - TP quản lý trung tâm dữ liệu |  |  | C |  | D | Đề nghị giúp tháo gỡ về các vấn đề liên quan đến tích hợp hạ tầng giữa ABC và tập đoàn | Thứ 2, ngày 25/07/2021

## Slide 11: Group discussion
Phân biệt 3 loại sự kiện Risk, Issue, Change
Risk | Issue | Change

## Slide 12: Issue Log
ID | Tên sự vụ | Thời điểm phát sinh | Nguyên nhân | Ảnh hưởng | Mức độ nghiêm trọng | Thời hạn xử lý | Người chịu trách nhiệm xử lý | Trạng thái xử lý
Sample | Lỗi Kết nối hệ thống CNTT MC - MB | 11/08/2021 | Hệ thống XXX quá tải, không xử lý được lượng lớn giao dịch từ MC gửi sang | 247 giao dịch chưa được xử lý, hiện đang tạm dừng hệ thống để xử lý bằng tay | Cao | 15/8/2021 | PM CNTT | Completed
Sample | Hệ thống không quản lý được hạn mức của KH với từng sàn e-Commerce | 07/08/2021 | Hệ thống cũ chưa có chức năng này | Không triển khai được nhiều đối tác và không tạo ra lợi thế về sự linh hoạt với các đối thủ cạnh tranh khác | Cao | 13/8/2021 | PM IT | In Progress

## Slide 13: Group discussion
Nội dung nào mới biết?
Nội dung nào cảm thấy thú vị?
Nội dung nào sẽ áp dụng vào công việc?