## Slide 1: Project Scope Management

## Slide 2: Group discussion
Chia sẻ các vấn đề bạn hay gặp khi nghiệm thu giai đoạn với khách hàng

## Slide 3: Group discussion: Phân biệt sự khác nhau
Product Scope
Project Scope

## Slide 4: Group discussion
Chia sẻ kinh nghiệm lấy yêu cầu của khách hàng/bên liên quan mà không bị hiểu nhầm, hiểu sai

## Slide 5: Group discussion
Phân biệt giữa Define Scope và Define Tasks
Define Scope | Define Tasks

## Slide 6: Group discussion: Xây dựng Scope Statement
Bạn đang trong phase nào của dự án ?
  Tên giai đoạn, mục đích giai đoạn
Ở thời điểm kết thúc giai đoạn, key stakeholders sẽ nhận được những gì từ bạn ?
  Gợi ý: Suy nghĩ về Deliverables mà họ sẽ nhận được và làm họ thoả mãn
  Deliverable: sản phẩm chuyển giao. Đặt tên cho Deliverable bằng Danh từ.
Tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria) cho các Deliverable đó là gì ?
Những cái gì không thuộc phạm vi chuyển giao cần (có thể) làm rõ từ đầu ?

## Slide 7: Group discussion: Mối liên hệ giữa các khái niệm
WBS
Deliverable
Work package
Activity (Task)

## Slide 8: Group discussion: Xây dựng WBS
Dự án của bạn hiện đang ở giai đoạn nào?
  Xác định giai đoạn hiện tại của dự án
Giai đoạn đó cần chuyển giao những hạng mục gì?
  Xác định Major Deliverables (Các hạng mục chính) của giai đoạn
Hạng mục đó có thể chia nhỏ theo những cách nào?
  Lưu ý: Chia nhỏ các Major Deliverables đến mức có thể hoàn thành được trong một chu kỳ báo cáo

## Slide 9: Group discussion
Thống nhất các bước xử lý khi nhận được Yêu cầu thay đổi từ khách hàng (hoặc Bên liên quan)
Bước | Việc
1 | …
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
9 | 

## Slide 10: Group discussion
Trong trường hợp sản phẩm bàn giao đã đạt tiêu chuẩn (như trong đặc tả hoặc hợp đồng), hồ sơ bàn giao-nghiệm thu đã đầy đủ, nhưng khách hàng vẫn chưa nghiệm thu, bạn sẽ làm gì?

## Slide 11: Group discussion
Nội dung nào mới biết?
Nội dung nào cảm thấy thú vị?
Nội dung nào sẽ áp dụng vào công việc?