## Slide 1: Project Schedule Management

## Slide 2: Group Discussion:
Chia sẻ tình trạng tiến độ dự án của bạn hiện tại đang như thế nào?

## Slide 3: Group discussion
Phân biệt các khái niệm và Xác định mối quan hệ giữa các khái niệm
Schedule
Milestone
Deliverable
Work package
Activity (Task)

## Slide 4: Group discussion
Ưu điểm, nhược điểm của PM chia task và của Team Member chia task
 | Project Manager chia và giao task | Team member chia và nhận task
Ưu điểm |  | 
Nhược điểm |  | 

## Slide 5: Group discussion
Tìm ví dụ cho 4 loại quan hệ
Loại quan hệ | Ví dụ
Finish-to-Start | 
Finish-to-Finish | 
Start-to-Start | 
Start-to-Finish | 

## Slide 6: Group discussion
 | Analogous | Parametric | Bottom Up
Mức độ chính xác |  |  | 
Thời gian ước lượng |  |  | 
Ai là người ước lượng |  |  | 
So sánh 3 loại ước lượng

## Slide 7: Group discussion : Critical Path Method
Để hoàn thành tất cả các Activities, cần bao nhiêu thời gian ?
Activity 5 được phép trễ tối đa bao nhiêu ngày mà không ảnh hưởng tới đến ngày kết thúc (End)?
Xác định ngày sớm nhất Activity 5 có thể bắt đầu, ngày trễ nhất có thể bắt đầu ? (Start bắt đầu từ ngày 1)
Activity 1 được phép trễ bao nhiêu lâu mà không làm ảnh hưởng tới Activity 3?
Customer muốn chuyển giao vào ngày thứ 10. Có những phương án nào để đẩy nhanh tiến độ?

## Slide 8: Group discussion
Nội dung nào mới biết?
Nội dung nào cảm thấy thú vị?
Nội dung nào sẽ áp dụng vào công việc?