## Slide 1: Project Procurement Management

## Slide 2: Group discussion
Khi nào nên tự làm? Khi nào nên đi mua/thuê bên ngoài?

## Slide 3: Group discussion
Loại hợp đồng nào sẽ rủi ro cho
  Bên bán (Seller) ?
  Bên mua (Buyer) ?
Với vai trò Bên mua, khi nào nên sử dụng loại hợp đồng nào ?
Tính chất công việc | Loại hợp đồng
Yêu cầu rõ ràng | 
Yêu cầu chưa rõ ràng | 
Cần ngay, thời gian ngắn | 
Fixed Price
Cost Reimbursable
Time & Material

## Slide 4: Group discussion
Thảo luận vai trò trách nhiệm của các bên :
Phòng Mua Sắm | Phòng Pháp Chế | Đội Dự Án

## Slide 5: Group discussion: Lên kế hoạch mua Server
Tình huống Đội Dự Án cần mua một thiết bị (Ví dụ mua Server) để phục vụ dự án.
Hãy liệt kê cách bước cần làm trong quá trình Lên Kế Hoạch Quản Lý Mua Sắm
Bước | Task
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
…. | 
Outputs | Hồ sơ thầu

## Slide 6: Group discussion: Conduct Procurement
Tiền đề: Đã chuẩn bị xong hồ sơ, giấy tờ
Cần làm những bước gì, công việc gì, để lựa chọn ra được nhà Cung cấp phù hợp ? Liệt kê các bước thực hiện
Bước | Task
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
…. | 
Outputs | Nhà cung cấp Và hợp đồng

## Slide 7: Group discussion
Loại hợp đồng | Rủi ro | Giải pháp/ Ứng phó
Fixed Price |  | 
Cost Reimbursable |  | 
Time & Material |  | 
Bị cắt giảm chất lượng/ phạm vi
Bị làm giả hoá đơn
hoặc tăng vật tư ko cần thiết
Bị padding thời gian

## Slide 8: Group discussion
Rủi ro | Điều khoản
Phát sinh thời gian hơn dự kiến | 
Phát sinh công việc hơn dự kiến | 
Thay đổi (thêm tính năng ) | 
Thay đổi (bớt tính năng) | 
Change for free
Money for nothing
Graduated Fixed Price
Fixed Price Work Packages

## Slide 9: Group discussion
Rủi ro | Điều khoản
Phát sinh thời gian hơn dự kiến | 
Phát sinh công việc hơn dự kiến | 
Thay đổi (thêm tính năng ) | 
Thay đổi (bớt tính năng) | 
Change for free
Money for nothing
Graduated Fixed Price
Fixed Price Work Packages

## Slide 10: Group Discussion
STT | Task
Bước 1 | …..
Bước 2 | 
…. | 
Thảo luận các bước cần thực hiện khi đóng dự án

## Slide 11: Group discussion
Nội dung nào mới biết?
Nội dung nào cảm thấy thú vị?
Nội dung nào sẽ áp dụng vào công việc?